KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC NGHIỆM THEO TUẦN MÔN PHP

Tên lớp: 20231IT6022002 Khóa:15

Tên nhóm:Nhóm 15 Họ tên thành viên của nhóm:Nguyễn Văn Dương,Nguyễn Văn Đức,Bùi Trung Đức,Đặng Thìn Trung,Cao Đắc Nam

Tên chủ đề:Xây đựng website quản lý học sinh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 2 | Cả nhóm | Lên ý tưởng đề tài | Họp online qua zoom |
| 3 | Nguyễn Văn Dương | Phân chia công việc | Họp online qua zoom |
| 4,5 | Cả nhóm | Tạo , hoàn thiện cơ sở dữ liệu | Thực hiện và đẩy lên Github,zalo |
| 7,8,9,10 | Cả nhóm | Tạo,hoàn thiện các chức năng của website | Thực hiện và đẩy lên Github,zalo |
| 11,12 | Nguyễn Văn Đức | Hoàn chỉnh giao diện |  |
| 13,14 | Cả nhóm | Kiểm thử | Kiểm thử qua máy cá nhân |
| 15 | Cả nhóm | Hoàn hiện báo cáo | Họp online |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

Giảng viên

*Phạm Thế Anh*